## Slide 1
encadrement
TAXI LIK
Realise par :
Encadrement
Chaymae Tajry
Said Belyamani
Mme Fatima Gueroute
Presentation de Application

## Slide 2
Plan
Group // Reunion // Outils utilise
Introduction
1
Décrit objectifs // la liste des exigences // Product Backlog // Moskow
Estimations des exigences
Vision du produit et product backlog
2
Le choix des exigences à inclure dans le sprint
Le calcul de vélocité // Le tableau des tâches
planification de sprint
3
Les mêlées quotidiennes
4
5
La rétrospective de sprint

## Slide 3
Introduction
encadrement
    Introduction

## Slide 4
Introduction
encadrement
Notre groupe
Équipe de développement : est compose de quatre personne (chaymae / said)
Product owner : qui presenter par Mme Fatima Gueroute
Scrum Master: représente par Mme Fatima Gueroute

## Slide 5
Introduction
encadrement
Outils utilisé
Meeting
Outils utilisé
Google meet
Interface partager
Outils de développement
Outre outils
Miro,com
Trello,com

## Slide 6
Introduction
encadrement
Réunion
Duree réunions : 1h30min au minimum
Nombre de réunions tenues / semaine: 3
Déroulement de la reunion :
  Utilisation de planning poker
  Une date bien définie pour la distribution
  divise les tâches

## Slide 7
Introduction
encadrement
Vision du produit & Product backlog

## Slide 8
Introduction
Idée d'application
Vision du produit
Idée d'application
Taxi Lik est une application mobile qui permet de commander un taxi pour se déplacer facilement.
Traits
Gagne de temps
Faciliter les services
Faciliter les transports
Sécurité
Fonctionnalité
o Authentification o Création de compte o Les offres (tri)
o Rechercher Panels o Recherche GPS o Historique
o Feedback o Payement (PayPal + QR) o Bonuso VIP
o Texte to speech o Contact o Multi-Langue

## Slide 9
Introduction
Idée d'application
Product backlog
MUST / Should / Could / Won't
10-150
on est utilisé le planning poker
Moskow
Importance
Estimation

## Slide 10
Introduction
encadrement
Product backlog
o Rechercher Panels
o Feedback
o Payement (cache + PayPal + QR)
o Contact
Should
o Historique
o Bonus
o VIP
  Authentification
  Création de compte
  Recherche GPS
  Les offres (tri)
Could
O Texte to speech
O Multi-Langue
Must
Won't
Moskow

## Slide 11
Introduction
encadrement
Product backlog
Won't

## Slide 12
Introduction
encadrement
Product backlog
Won't

## Slide 13
Introduction
encadrement
Planification des sprints

## Slide 14
Introduction
encadrement
Exigences dans le sprint
préparer la réunion de planning du sprint
planning poker pour parvenir rapidement a une estimation optimale et objectif
Fin de cette réunion (but pour le sprint , Une liste des membres d'équipe , Un backlog de sprint ,
date bien définie pour distribuer)

## Slide 15
Introduction
Calcul de vélocité
Won't
Sprint 1
Décide-t-elle quelles histoires inclure dans le sprint ?
Dans ce sprint on inclut les histoires par rapport Estimation par l’intuition
Text Here
1
Le tableau des tâches
A faire
En cours
fini
Design
Authentification
Conception donne
inscription
un simple logo selon la demande du Product Owner
Authentification
Inscription
use case diagram
Package diagram
Contexte diagram
Class dyagram
check user inputs
connecte and send user email and password to php file using volley
check user data and return the result , if correct retun success and account id esle return failed
afficher
supp
statistic
index page
profile
message
check user inputs
add

## Slide 16
Introduction
encadrement
Histoires du sprint 1
Won't

## Slide 17
Introduction
Velocite reel
Won't
1
2
4
4
Termine
Presque Termine
Text Here
1
Velocite estime
Velocite reel
= 11
= 7

## Slide 18
Introduction
BurnDown
Won't
1

## Slide 19
Introduction
Calcul de vélocité
Won't
Les autres Sprint
Décide-t-elle quelles histoires inclure dans le sprint ?
Dans ce sprint on inclut les histoires par rapport Le calcul de vélocité
Text Here
Exemple :Sprint 2
1 / Facteur de focalisation de sprint 1
2 / Velocite estimée pour le sprint 2
Jours : 9j
Hommes :2 personnes

## Slide 20
Introduction
Le tableau des tâches
Won't
Sprint 2
Text Here
A faire
En cours
fini
Design
Recherche GPS
inscription
New design
Authentification
Inscription
get near location
Connect with database
API google map
get Location of driver
get Location of Client
afficher
supp
statistic
add
interface

## Slide 21
Introduction
encadrement
Won't
Le tableau des tâches
Outil : trello

## Slide 22
Introduction
encadrement
Histoires du sprint 2
Won't

## Slide 23
Introduction
Velocite reel
Les autres Sprint
Text Here
Exemple :Sprint 2
4
8
Termine
Presque Termine
Velocite estime
Velocite reel
= 12
= 4

## Slide 24
Introduction
BurnDown
Won't
1
La mise à jour
(resoudre)
trouve des taches pas bien termine
recherche gps & database
1j
2j

## Slide 25
Introduction
encadrement
Mêlées quotidiennes

## Slide 26
Introduction
Mêlées quotidiennes
Réunion une durée de 15 minutes/jours
Obstacles rencontres :
Difficulté au niveau codage
Trouve des taches pas bien termine
la durée de distribution de sprint besoin un peu de temps
Absence de collaboration de group

## Slide 27
La mise
à jour
Essayez de contacter les membres pour savoire leur problème
Contact
Divisé les tâches par rapport compétences de chacun de nous
Compétences
résoudre des tâches pas bien terminé
taches

## Slide 28
Produit en sortie
La revue ou démo du sprint

## Slide 29
Introduction
encadrement
La rétrospective

## Slide 30
Introduction
La rétrospective des sprints
Collecter les informations relatives au processus
Consolider
Définir les priorités
Planifier des actions d'amélioration

## Slide 31
Introduction
La rétrospective des sprints
Que devons-nous éviter
Que devons nous faire
Dépendance envers les autres
En retard pour la réunion
Si quelqu'un a un problème, il doit le dire pendant la réunion
développer un projet avec des langages on est bien maîtrisé

## Slide 32
encadrement
Mme Fatima Gueroute
Merci !