## Slide 3: Projet informatique: Ensemble d’actions mises en œuvre, afin de produire les résultats et fournitures définies en réponse aux objectifs clairement définis.  dans des délais fixés (date début et date de fin)  mobilisant des ressources humaines et matérielles  possédant un coût prévisionnel et des gains espérés Caractéristique du projet ----> Livrables On parle parfois d’artefact, comme quelque chose qu’il est nécessaire de produire, sans que ce soit un livrable.

## Slide 4: Acteurs d’un projet: La maîtrise d’ouvrage: MOA  Entité responsable de l’expression du besoin  Souvent non informatique  besoin réel /budget La maîtrise d’oeuvre: MOE  Entité responsable de la concrétisation de l’idée en outil informatique  pas de connaissance fonctionnel  Bon choix techniques, adéquation avec les besoins performances Les intervenants:  Les utilisateurs -----> L’analyse  Le chef du projet ------> Programmeur  L’expert -------> L’administration de donnée / Responsable qualité

## Slide 5: L’étude de faisabilité porte sur la vrai semblance technique, financière, la disponibilité de moyens pour le projet. Dénomination : étude préliminaire, préalable, d’opportunité, pré-étude. But: Déterminer sa faisabilité:  Va-t-on gagner qlq chose?  A -t-on les moyens de faire le projet? (personnel, machines, compétences..)  A-t-on l’argent pour le faire?

## Slide 6: Faisabilité économique: ----> Analyse du rapport Coût/Bénéfice: Cette analyse est souvent le moyen d’obtenir le feu vert de la direction.  Bénéfices mesurables (en DH)  Bénéfices non mesurables - meilleure conception - meilleures décisions marketing - Satisfaction accrue du client Estimation L’estimation d’un projet informatique comprend quatre étapes: 1) Estimer la taille du produit à développer. 2) Estimer la charge en mois hommes ou en jours hommes 3) Construire le calendrier du planning 4) Estimer le coût du projet en monnaie locale

## Slide 7
On précise les droits et les rendus

## Slide 8: Le cahier des charges (CDC): Quand le besoin est décrit dans un document final. Ce besoin doit être formulé en termes de fonctions que le système devra accomplir pour lui. On le nomme aussi : - cahier des charges client - cahier des charges utilisateur - contrat - convention

## Slide 9: Les 4 étapes de cahier de charge: 1- Expliquer l’éxistance du projet et ses objectifs et qui le pilote 2- Présenter les besoins fonctionnels, techniques et organisationnels ainsi que les contraintes et les exigences. 3- Lister les prestations et les contraintes 4- Définir le cadre de la réponse Ce qu’il faut éviter dans un cahier de charge : 1- Les mots ambigus: rapidement, ancien, nouveau 2- Ne pas utiliser minimum et maximum mais « pas supérieur à » et « pas inférieur à » 3- Eviter les redondances 4- Les expressions trop réstrictives